MEMORIAL DE PROJETO E FORNECIMENTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E APOIO AO PCM

Projeto: Contrato de Serviços de Manutenção Industrial Sob Demanda
Gerente do Projeto: Marcelo Henrique Ferraz
Título: Serviços de Mecânica, Elétrica, Instrumentação e Planejamento de Manutenção
Código: MSI-PFM-2026-014
Revisão: 00
Data de Emissão: 27/07/2026
Unidade: Complexo Industrial Vale Verde - Rondonópolis/MT

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: AgroVale Processamento de Grãos S.A.

CNPJ: 42.781.963/0001-84

Endereço: Rodovia MT-270, Km 37, Distrito Industrial Vale Verde, Rondonópolis - MT

CEP: 78755-000

Unidade Industrial: Complexo Agroindustrial Vale Verde

Responsáveis Técnicos

| Nome | Função | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Henrique Ferraz | Gerente de Engenharia | m.ferraz@agrovale-industrial.com.br |
| Patrícia Gomes Neves | Coordenadora de Manutenção | p.neves@agrovale-industrial.com.br |
| Renato Duarte Silva | Fiscal do Contrato | r.duarte@agrovale-industrial.com.br |

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: Integra Industrial Serviços e Engenharia Ltda.

CNPJ: 33.418.275/0001-09

Sede: Avenida dos Engenheiros, nº 2500, Parque Industrial Norte, Cuiabá - MT

SUMÁRIO

- Objetivo

- Normas Complementares

- Escopo de Fornecimento

- Materiais

- Equipamentos

- Prazos

- Restrições

- Forma de Pagamento

- Garantias

- Considerações Gerais

- Administração da Obra

- Comunicação

- Documentação Obrigatória para Acesso

- Requisitos Técnicos

- Segurança do Trabalho

- Meio Ambiente

- Qualidade

- Critérios de Medição

- Cronograma de Execução

- Entregáveis

- Anexos

1. OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condições técnicas, administrativas e operacionais para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de manutenção industrial, montagem eletromecânica, instrumentação industrial e apoio ao Planejamento e Controle da Manutenção (PCM), em regime de fornecimento sob demanda.

Os serviços deverão garantir a confiabilidade operacional dos ativos industriais, a segurança dos trabalhadores, a disponibilidade dos equipamentos produtivos e o atendimento aos indicadores de desempenho definidos pela contratante.

2. NORMAS COMPLEMENTARES

Os serviços deverão atender integralmente às seguintes normas:

Normas Regulamentadoras

- NR-01

- NR-06

- NR-10

- NR-11

- NR-12

- NR-18

- NR-33

- NR-35

Normas Técnicas

- ABNT NBR 5410

- ABNT NBR 14039

- ABNT NBR ISO 9001

- ABNT NBR ISO 14001

- ABNT NBR ISO 45001

- ABNT NBR 8800

- ABNT NBR 14762

Procedimentos Internos

- Procedimento Corporativo de Gestão de Contratadas

- Manual de Segurança de Terceiros

- Procedimento de Permissão para Trabalho

- Procedimento de Bloqueio e Etiquetagem de Energias

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada, supervisão técnica e apoio operacional para execução das seguintes atividades:

3.1 Serviços Mecânicos

- Manutenção preventiva e corretiva em transportadores de correia;

- Manutenção em elevadores de canecas;

- Manutenção em redutores;

- Troca de mancais e rolamentos;

- Alinhamento de acoplamentos;

- Substituição de correias industriais;

- Montagem de equipamentos;

- Reparos hidráulicos e pneumáticos;

- Lubrificação industrial.

3.2 Serviços Elétricos

- Instalação de infraestrutura elétrica;

- Lançamento de cabos;

- Montagem de eletrocalhas;

- Montagem de painéis;

- Substituição de componentes elétricos;

- Manutenção em CCMs;

- Inspeções termográficas;

- Correções em sistemas de iluminação industrial.

3.3 Serviços de Instrumentação

- Calibração de instrumentos;

- Instalação de sensores;

- Configuração de transmissores;

- Ajuste de válvulas de controle;

- Manutenção de instrumentos de processo;

- Apoio a partidas de sistemas.

3.4 Planejamento e Controle da Manutenção

- Abertura de ordens de serviço;

- Apontamento de horas;

- Gestão de backlog;

- Atualização de cadastros de ativos;

- Controle de indicadores;

- Elaboração de relatórios gerenciais.

4. MATERIAIS

Serão fornecidos pela contratante:

- Chapas metálicas;

- Perfil estrutural;

- Cabos elétricos;

- Componentes de instrumentação;

- Tintas industriais;

- Materiais hidráulicos;

- Componentes mecânicos.

Serão fornecidos pela contratada:

- Consumíveis de soldagem;

- Discos de corte;

- Discos de desbaste;

- Brocas;

- Estopas;

- Materiais de limpeza técnica;

- Ferramentas manuais.

5. EQUIPAMENTOS

Equipamentos Fornecidos pela Contratante

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Máquina de Solda MIG | 04 |
| Máquina de Solda Inversora | 06 |
| Plataforma Elevatória | 02 |
| Empilhadeira Industrial | 03 |
| Furadeiras de Impacto | 10 |
| Marteletes | 06 |
| Compressor de Ar | 03 |

Equipamentos Fornecidos pela Contratada

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Multímetro CAT IV | Conforme equipe |
| Alicate Amperímetro | Conforme equipe |
| Notebook Técnico | 03 |
| Detector de Tensão | Conforme equipe |
| Ferramental Manual Completo | Conforme equipe |

6. PRAZOS

O contrato terá vigência de:

36 (trinta e seis) meses

A mobilização deverá ocorrer em até:

30 dias corridos após assinatura do contrato.

7. RESTRIÇÕES

- Não será permitido trabalho em circuito energizado.

- Todas as atividades deverão possuir APR e PT válidas.

- Não será permitida subcontratação sem autorização formal.

- Todos os profissionais deverão possuir treinamentos válidos.

- Serviços fora da jornada normal deverão ser previamente autorizados.

8. FORMA DE PAGAMENTO

A medição será realizada mensalmente.

A proposta deverá apresentar:

- Valor Homem-Hora por função;

- Valor de mobilização;

- Valor de hora extraordinária;

- Valor para atendimento emergencial;

- Custos de deslocamento;

- Custos administrativos.

O pagamento ocorrerá em até 30 dias após aprovação da medição.

9. GARANTIAS

Todos os serviços executados deverão possuir garantia mínima de:

| Serviço | Garantia |
| --- | --- |
| Mecânica | 180 dias |
| Elétrica | 180 dias |
| Instrumentação | 180 dias |
| Montagem Industrial | 180 dias |

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A contratada será responsável por:

- Integridade dos seus equipamentos;

- Integridade dos seus profissionais;

- Transporte de pessoal;

- Controle dos treinamentos obrigatórios;

- Cumprimento das normas de segurança.

A contratante fornecerá:

- Energia elétrica;

- Água industrial;

- Acesso às áreas;

- Documentação técnica existente.

11. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

O escopo contempla:

- Gestão contratual;

- Supervisão operacional;

- Diário de obra;

- Relatórios técnicos;

- Controle documental;

- Gestão de recursos;

- Controle de produtividade;

- Acompanhamento de indicadores.

12. COMUNICAÇÃO

Toda comunicação deverá ocorrer formalmente por:

- E-mail corporativo;

- Reuniões de acompanhamento;

- Sistema de gestão de manutenção;

- Relatórios semanais.

13. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA ACESSO

A contratada deverá apresentar:

- ASO válido;

- Ficha de registro;

- Certificados NR;

- Ficha de EPI;

- CNH quando aplicável;

- Comprovante de treinamentos específicos;

- Integração de segurança.

14. REQUISITOS TÉCNICOS

Equipe Mínima

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Supervisor de Contrato | 1 |
| Mecânico Industrial | 2 |
| Eletricista Industrial | 2 |
| Instrumentista | 1 |
| Planejador PCM | 1 |
| Auxiliar de Manutenção | 4 |

Total: 11 profissionais

15. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá:

- Realizar DDS diariamente;

- Elaborar APR;

- Emitir Permissão de Trabalho;

- Participar das auditorias de segurança;

- Garantir uso adequado de EPIs e EPCs.

Indicador contratual:

Zero acidente com afastamento.

16. MEIO AMBIENTE

A contratada deverá:

- Segregar resíduos;

- Destinar corretamente resíduos contaminados;

- Controlar vazamentos;

- Utilizar kits de contenção quando necessário;

- Participar dos programas ambientais da unidade.

17. QUALIDADE

A contratada deverá operar com sistema de gestão capaz de assegurar:

- Rastreabilidade dos serviços;

- Controle de documentos;

- Gestão de não conformidades;

- Planos de ação corretiva;

- Melhoria contínua.

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição será baseada em:

- Horas efetivamente trabalhadas;

- Serviços concluídos;

- Relatórios aprovados;

- Atendimento aos indicadores de segurança;

- Qualidade dos registros.

19. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividade | Prazo |
| --- | --- |
| Emissão RFQ | 05/08/2026 |
| Visita Técnica | 12/08/2026 |
| Recebimento Propostas | 20/08/2026 |
| Equalização Técnica | 27/08/2026 |
| Negociação Comercial | 03/09/2026 |
| Assinatura Contrato | 15/09/2026 |
| Mobilização | 15/10/2026 |
| Início Operação | 16/10/2026 |

20. ENTREGÁVEIS

A contratada deverá fornecer:

- Relatórios diários;

- Relatórios semanais;

- Relatórios mensais;

- Indicadores de desempenho;

- Controle de horas;

- Controle de produtividade;

- Relatórios fotográficos;

- Planos de ação;

- Relatórios de desvios.

21. ANEXOS

Anexo I – Matriz de Responsabilidades
Anexo II – Procedimento de Segurança para Contratadas
Anexo III – Modelo de APR
Anexo IV – Modelo de Diário de Obra
Anexo V – Fluxo de Medição
Anexo VI – Indicadores de Desempenho (KPI)
Anexo VII – Plano de Mobilização
Anexo VIII – Procedimento de Gestão Ambiental
Anexo IX – Organograma Contratual
Anexo X – Formulários de Controle de Manutenção