ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ET-ENG-20458

CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS À NR-12

CONTROLE DOCUMENTAL

Título: Contrato de Adequação Mecânica, Elétrica e Caldeiraria para Atendimento à NR-12

Código: ET-ENG-20458

Revisão: 00

Data: 27/07/2026

Unidade: Complexo Industrial Horizonte Metais

Prazo Contratual: 36 meses

Área Responsável: Engenharia Industrial e Confiabilidade

1. CICLO ORÇAMENTÁRIO

| Ciclo | Aplicável |
| --- | --- |
| Planejamento Anual | ☒ |
| Revisão Trimestral | ☒ |
| Solicitação Extraordinária | ☐ |
| Não Previsto | ☐ |

Modalidade Contratual: Long Term Agreement (LTA)

2. RESUMO

O presente documento estabelece os requisitos técnicos mínimos para contratação de empresa especializada em fabricação, montagem, instalação e adequação de sistemas de proteção mecânica, elétrica e automação para atendimento aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-12.

Os serviços serão executados na unidade industrial da contratante e compreenderão atividades de:

- Caldeiraria;

- Soldagem;

- Montagem mecânica;

- Instalação elétrica;

- Sistemas de segurança;

- Adequação de painéis;

- Adequação de máquinas produtivas;

- Elaboração documental;

- Atualização de prontuários.

Local de execução: Complexo Industrial Horizonte Metais

Prazo de execução: 36 meses

3. DADOS DA CONTRATANTE

Empresa

Horizonte Metais Especiais S.A.

CNPJ

46.827.154/0001-92

Endereço

Avenida Industrial do Aço nº 5500

Distrito Metalúrgico

Betim - MG

CEP 32680-350

Unidade Industrial

Complexo Industrial Horizonte Metais

Principais Processos

- Laminação de perfis metálicos;

- Corte e conformação;

- Tratamento térmico;

- Montagem industrial;

- Expedição logística.

Responsáveis

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Gustavo Ribeiro Amaral | Gerente de Engenharia |
| Renata Martins Silveira | Coordenadora de Projetos |
| Daniel Farias Costa | Fiscal do Contrato |
| Bruno Henrique Lopes | Engenheiro de Segurança |

4. DADOS DA CONTRATADA

Empresa

MetalSafe Engenharia Industrial Ltda.

CNPJ

35.918.764/0001-57

Endereço

Rodovia Fernão Dias Km 487

Distrito Empresarial Norte

Contagem - MG

CEP 32150-900

5. OBJETO

A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de adequação de máquinas industriais aos requisitos da NR-12, envolvendo fabricação de proteções, enclausuramentos, barreiras físicas, dispositivos elétricos de segurança, adequações mecânicas, adequações de automação e documentação técnica.

Todos os profissionais mobilizados deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

6. RECURSOS MÍNIMOS PREVISTOS

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Encarregado de Caldeiraria | 1 |
| Projetista Mecânico | 1 |
| Caldeireiro Industrial | 4 |
| Soldador Industrial | 3 |
| Mecânico Montador | 3 |
| Eletricista Industrial | 3 |
| Técnico de Automação | 2 |
| Pintor Industrial | 2 |
| Técnico de Segurança | 1 |

Total previsto: 20 profissionais

7. REQUISITOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS

7.1 Encarregado de Caldeiraria

Experiência

- Mínimo de 8 anos em projetos industriais;

- Experiência em liderança de equipes;

- Experiência em fabricação de estruturas metálicas;

- Conhecimento em adequações NR-12;

- Gestão de produtividade;

- Planejamento de atividades.

Formação

- Técnico Mecânico;

- Técnico em Soldagem;

- Técnico em Metalurgia.

Treinamentos

- NR-12;

- NR-33;

- NR-35;

- Liderança Operacional;

- Leitura e Interpretação de Desenho.

7.2 Caldeireiro Industrial

Atividades

- Corte de chapas;

- Dobra de perfis;

- Montagem de estruturas;

- Fabricação de proteções;

- Fabricação de plataformas;

- Fabricação de guarda-corpos;

- Fabricação de enclausuramentos.

Requisitos

- Experiência mínima de 5 anos;

- Leitura de desenho mecânico;

- Utilização de instrumentos de medição;

- Conhecimento em traçagem e conformação.

7.3 Soldador Industrial

Processos Exigidos

- SMAW;

- MIG/MAG;

- TIG.

Requisitos

- Qualificação em soldagem;

- Experiência mínima de 5 anos;

- Conhecimento em END;

- Conhecimento em inspeção visual.

7.4 Mecânico Industrial

Atividades

- Instalação de proteções;

- Adequação mecânica;

- Alinhamentos;

- Ajustes;

- Instalação de dispositivos de bloqueio.

7.5 Eletricista Industrial

Atividades

- Adequação de circuitos;

- Instalação de relés de segurança;

- Instalação de intertravamentos;

- Adequação de painéis;

- Instalação de cortinas de luz;

- Sistemas de parada de emergência.

8. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Caldeiraria

- Fabricação de cercamentos;

- Fabricação de grades de proteção;

- Fabricação de portas de inspeção;

- Fabricação de passarelas;

- Fabricação de plataformas;

- Fabricação de escadas industriais.

Soldagem

- Soldagem estrutural;

- Soldagem de suportes;

- Recuperação de componentes;

- Soldagem TIG e MIG.

Mecânica

- Instalação de proteções;

- Adequação de máquinas;

- Instalação de travamentos;

- Adequação de sistemas pneumáticos.

Elétrica

- Instalação de dispositivos de segurança;

- Adequação de painéis;

- Sistemas de bloqueio LOTO;

- Implementação de relés de segurança.

Automação

- Alteração de lógica de CLP;

- Implementação de zonas seguras;

- Integração com dispositivos de segurança;

- Testes funcionais.

9. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Ferramentas Individuais

- Trena;

- Esquadro;

- Alicates;

- Chaves combinadas;

- Chaves Allen;

- Paquímetro;

- Multímetro;

- Martelos;

- Talhadeiras.

Equipamentos Coletivos

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Máquina MIG | 4 |
| Máquina TIG | 2 |
| Inversora de Solda | 6 |
| Furadeira Magnética | 4 |
| Lixadeira Angular | 12 |
| Policorte Industrial | 4 |
| Esmerilhadeira | 8 |
| Talha Elétrica | 3 |

10. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar:

- ART;

- Plano de Mobilização;

- Cronograma Executivo;

- Histograma de Recursos;

- Plano de Segurança;

- Plano de Inspeção;

- Plano Ambiental;

- Plano de Qualidade.

11. ENTREGÁVEIS

A CONTRATADA deverá fornecer:

- Relatório de levantamento;

- Quantitativos;

- Cronograma executivo;

- Organograma;

- RDO diário;

- Histograma semanal;

- Curva S Física;

- Curva S Financeira;

- Memórias de cálculo;

- Relatórios fotográficos;

- Laudos técnicos;

- ARTs.

12. MODELO DE CONTRATAÇÃO

| Modelo | Aplicação |
| --- | --- |
| Turnkey | Não aplicável |
| Empreitada Global | Não aplicável |
| Preço Unitário | Aplicável |
| Fixo Mensal | Aplicável |
| Locação | Opcional |
| Mão de Obra Especializada | Aplicável |

13. CRONOGRAMA E PRAZOS

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Apresentação do Escopo | D+0 |
| Levantamento Técnico | D+10 |
| Plano de Trabalho | D+15 |
| Aprovação | D+20 |
| Mobilização | D+30 |
| Execução | Conforme Cronograma |
| Entrega Final | Conforme Ordem de Serviço |

14. INDICADORES DE DESEMPENHO (SLA)

| Indicador | Meta | Peso |
| --- | --- | --- |
| Cumprimento de Prazo | ≥95% | 30 |
| Qualidade | ≥98% | 25 |
| Segurança | Zero Acidente | 25 |
| Documentação | 100% | 10 |
| Organização e Limpeza | ≥95% | 10 |

15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição ocorrerá mensalmente considerando:

- Avanço físico aprovado;

- Evidências fotográficas;

- Quantitativos executados;

- Relatórios entregues;

- Atendimento aos SLAs.

16. PENALIDADES

Cronograma

- 0,5% da medição para cada atraso não justificado.

Segurança

- 0,5% da medição por descumprimento de requisito crítico.

Organização e Limpeza

| Ocorrências | Penalidade |
| --- | --- |
| Até 2 | Advertência |
| 3 a 5 | 0,25% |
| 6 a 8 | 0,50% |
| Acima de 8 | 1,00% |

17. SEGURANÇA E SAÚDE

Obrigatório cumprimento das NRs:

- NR-01

- NR-06

- NR-10

- NR-12

- NR-18

- NR-33

- NR-35

Documentação obrigatória:

- ASO;

- PGR;

- PCMSO;

- Certificados;

- APR;

- Permissões de Trabalho.

18. MEIO AMBIENTE

A contratada deverá:

- Atender ISO 14001;

- Possuir kit ambiental;

- Segregar resíduos;

- Atender PGRS;

- Controlar produtos químicos;

- Possuir FISPQ dos produtos utilizados;

- Comunicar incidentes ambientais imediatamente.

19. QUALIDADE

A execução deverá atender:

- ISO 9001;

- Procedimentos da Contratante;

- Normas técnicas aplicáveis;

- Controle dimensional;

- Controle de soldagem;

- Inspeções documentadas.

20. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Contratante

- Fornecer projetos;

- Aprovar documentos;

- Disponibilizar acesso;

- Disponibilizar energia elétrica;

- Disponibilizar áreas de apoio.

Contratada

- Fornecer mão de obra;

- Fornecer ferramentas;

- Fornecer EPIs;

- Fornecer supervisão;

- Emitir ARTs;

- Executar controles de qualidade.

21. LOGÍSTICA

A contratada será responsável por:

- Transporte de pessoal;

- Transporte de equipamentos;

- Hospedagem;

- Alimentação;

- Mobilização;

- Desmobilização.

22. ANEXOS

Anexo I – Relação de Máquinas a Adequar
Anexo II – Matriz de Responsabilidades
Anexo III – Plano de Segurança
Anexo IV – Checklist NR-12
Anexo V – Cronograma Padrão
Anexo VI – Organograma do Contrato
Anexo VII – Modelo de RDO
Anexo VIII – Plano de Controle Ambiental
Anexo IX – Fluxo de Medições
Anexo X – Relatórios de Inspeção e Qualidade

FIM DO MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO – ET-ENG-20458.